Информация

о результатах контрольного мероприятия:

Оценка реализации инициативных проектов и наказов,

проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного

бюджетирования за 2022 год

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие виды нарушений:

- несоответствие принятых и необоснованно оплаченных строительных материалов,

- необоснованно приняты и оплачены фактически отсутствующие виды работ,

- некачественное выполнение работ,

- неоднократное нарушение подрядчиком сроков выполнения работ,

- нарушения законодательства в сфере закупок.

Информация направлена главе администрации Валуйского городского округа, заместителю главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения.