Информация

о результатах контрольного мероприятия:

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа» на объекте 

Место массового отдыха на водном объекте на р.Оскол «Ангелок»

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Администрацией Валуйского муниципального округа заключено два муниципальных контракта на выполнение работ на объекте на общую сумму 14749,4тыс.рублей. 

2. Контрактами предусмотрена укладка террасной доски, устройство асфальто-бетонного покрытия дороги и тротуарной дорожки, установка шезлонгов.

3. Дорожное полотно на стоянке и на подъезде к ней уложено некачественно, выявлены недостатки его уплотнения, что может приводить к скоплению и застою дождевой воды, преждевременному повреждению покрытия.

4. Укрепление обочин произведено частично.

5. Бордюрные камни установлены некачественно, имеют механические повреждения.

6. Муниципальный контракт, предметом которого является укладка террасной доски, установка шезлонгов на момент проверки находится в стадии исполнения. 

Информация направлена главе администрации Валуйского городского округа, заместителю главы по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения.

