Информация

о результатах контрольного мероприятия:

Анализ реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:

1. В 2020году в Валуйском городском округе благоустроено 13 территорий, в том числе 4 дворовых (ул.Пушкина, 36, ул.Горького, 39, ул.Свердлова, 8«А», ул.1Мая, 32)  и 9 общественных (место массового отдыха на водном объекте на реке Оскол в п.Уразово, место массового отдыха на водном объекте на реке Валуй по ул.Д.Бедного, ул.1Мая, с.Насоново, ул.Школьная, ул.Пролетарская, ул.9Января, ул.Горького, Лесопарк, сквер на площади Привокзальная).

2. В общем объеме финансирования предусмотрены денежные средства федерального, областного и местного бюджетов.

3. На официальном сайте администрации Валуйского городского округа во вкладке «Программы» «Формирование комфортной городской среды» размещены объявления проведении обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, акты подведения итогов приема предложений от населения города Валуйки, протоколы заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа», результаты общественного голосования и другая информация.

4. Для определения подрядчиков на выполнение работ проведены электронные аукционы.

5. В ходе проверки установлены нарушения требований законодательства в области закупок. Отсутствуют дополнительные соглашения по замене видов работ, зеленых насаждений. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ.

6. Заказчиком направлена претензия за нарушение сроков выполнения работ.

7. С целью устранения разногласий на отдельных объектах благоустройства подрядчиком выполнены дополнительные работы с привлечением собственных средств.