Информация

о результатах контрольного мероприятия:

Оценка реализации регионального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования

«Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул.Мира, с.Мандрово Валуйского городского округа Белгородской области»

       Контрольное мероприятие по оценке реализации инициативного проекта проводилось на основании анализа предоставленных администрацией Валуйского городского округа документов, а также информации, размещенной в системе ЕИС. Фактическое выполнение работ проверено визуальным осмотром при выезде на объект.

       На данном объекте требовалось проведение работ по укладке асфальтобетонного покрытия двора, пешеходных дорожек из тротуарной плитки, установке стоек для сушки белья, установке металлического забора и лавочек с урнами. 

       В результате проведения электронного аукциона был заключен муниципальный контракт на сумму 2 316,0тыс.рублей. 

       В соответствии со сметной документацией, на объекте планируется выполнить следующие виды работ: устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, установка поребрика и бордюра, устройство асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, стоек для сушки белья, ограждение двора с облицовкой стальным профилированным листом.

       Выездной проверкой на объект установлено, что произведенные работы соответствуют сметной документации и целям реализации проекта. Благоустроена дворовая территория многоквартирного дома, что создает условия для комфортного проживания. Замечаний по качеству исполнения работ не установлено. 
