Информация

по итогам контрольного мероприятия:

Оценка реализации результатов контрольных мероприятий, проведенных в 2023 году

       Контрольное мероприятие по оценке реализации результатов контрольных мероприятий, проведенных в 2023 году, проводилось на основании анализа предоставленных объектами контроля документов, фотоотчетов, гарантийных писем от подрядчиков и ответов на представления КСП Валуйского муниципального округа. 

       В 2023 году Контрольно-счетной палатой Валуйского муниципального округа проведено 13 контрольных мероприятий, на основании которых выявлены следующие нарушения: нарушены сроки выполнения работ на объектах благоустройства, нарушения в порядке ведения реестра контрактов, нарушены сроки оплаты по исполненным контрактам, нарушены сроки поставки товаров, несвоевременно размещены документы в ЕИС, не производилась претензионная работа в отношении нарушений подрядчиками условий заключенных контрактов, при проверке объектов благоустройства установлены факты несоответствия некоторых элементов.

       1. Детская спортивно-игровая площадка по ул.М.Горького, д.6 отсутствуют качели «Гнездо».

       2. При благоустройстве территории микрорайона «Соцгородок» по ул.Котовского не произведены работы по подготовке почвы под газон.

       3. На детской игровой и спортивной площадках по ул.Соколова, д.14 отсутствует оборудование и велостоянка. Резиновое покрытие имеет значительные повреждения.

       4. Асфальтовое покрытие тротуара по ул.Чернышевского имело повреждения. При повторной проверке установлено, что дефекты не устранены, объем повреждений тротуара увеличился, ремонт не производился.  

       5. На общественной территории на склоне у реки Валуй не выполнен ряд работ, оговоренных муниципальным контрактом

       Информация о проведенной проверке направлена в адрес заместителя главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения. Указано на необходимость принять меры по пресечению, устранению и предупреждению нарушений и недостатков. Усилить контроль должностных лиц за ходом выполнения работ и приемкой готовых объектов. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в указанных нарушениях.

