Информация

о результатах контрольного мероприятия:

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа» на объекте 

Благоустройство общественной территории парк «Лукоморье» в г.Валуйки
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:

1. На проведение работ по благоустройству заключены два муниципальных контракта на общую сумму 19 783,9тыс.рублей.

2. В соответствии с проектно-сметной документацией предполагается обустройство тротуарных дорожек, резинового покрытия, установка МАФов, уличного батута, озеленение территории.

3.  Выездной проверкой установлено частичное выполнение работ на объекте. 4. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. 

5.В адрес подрядной организации выставлены претензии в общей сумме 238,2тыс.рублей.

6. Информация направлена главе администрации Валуйского муниципального округа, заместителю главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения.

