Информация

о результатах контрольного мероприятия:

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа» на объекте 

Благоустройство общественной территории «Сквер Ватутина» по ул.Ватутина в г.Валуйки Белгородской области.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:

1 На проведение работ по благоустройству заключено два муниципальных контракта на общую сумму 5 166,0тыс.рублей.

2. На момент проверки произведены работы по укладке тротуарной плитки, резинового покрытия, установлены МАФы, высажены зеленые насаждения.

3. Выполненные виды и объемы работ соответствуют заявленным в смете.

4. Проверкой  установлены расхождения в качественных характеристиках зеленых насаждений. В разделе «Озеленение» локально-сметного расчета указана посадка деревьев Туи западной высотой 1,0-1,5м, по факту на объекте высота туй не более 0,5м. Соответственно и стоимость высаженных зеленых насаждений значительно ниже, чем заявленные в смете.

5. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ.

6. Проведена исковая работа, направлена претензия (требование об уплате неустойки (пени)) в сумме 57,3тыс.рублей.

7. Информация направлена главе администрации Валуйского муниципального округа, заместителю главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения.

