Информация

о результатах контрольного мероприятия:

Оценка реализации регионального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования

«Благоустройство детской спортивной площадки по ул.Григорьева в г.Валуйки Белгородской области»
       Контрольное мероприятие по оценке реализации инициативного проекта проводилось на основании анализа предоставленных администрацией Валуйского городского округа документов, а также информации, размещенной в системе ЕИС. Фактическое выполнение работ проверено визуальным осмотром при выезде на объект.
       В результате проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 2 158,0тыс.рублей.
       В соответствии со сметной документацией на объекте планируется выполнить следующие виды работ:  устройство резинового покрытия, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка МАФов, озеленение, установка ограждения.
       При выездной проверке на объект установлено, что произведенные работы соответствуют актам приема-передачи объекта и целям реализации проекта. Благоустроена детская спортивная игровая площадка, что создает условия для комфортного отдыха детей и взрослых.
       Оплата за выполненные работы произведена заказчиком своевременно.

       Результативность, адресность и целевой характер использования субсидии в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями достигнуты.
